HESTIA

# Planejamento técnico do HestIA

Estratégia de execução do MVP, dependências, riscos, evidências e Definition of Done

Tarefa: SCRUM-150

Disciplina: Modelagem e Construção de Software

Épico Jira: SCRUM-99 - USD02

Sprint: Sprint 1

Responsável no Jira: Ricardo Gul D'Avila

Data-base: 2 de setembro de 2026

Status do documento: Versão de trabalho para revisão da equipe

Base de elaboração: materiais do Canvas, estudo de caso do PI-IV, cards do Jira, ADR-001 e estado observado do repositório HestIA. Os rótulos de disciplina do Jira foram tratados como metadados, não como fonte acadêmica principal.

# 1. Síntese executiva

Este planejamento organiza a construção do primeiro incremento demonstrável do HestIA. O produto será desenvolvido como um monólito modular em Java 21 e Spring Boot, com PostgreSQL e um componente auxiliar Node.js para alertas e notificações. A escolha preserva simplicidade operacional, mas exige limites explícitos entre os módulos de negócio.

Objetivo da Sprint 1: entregar documentação arquitetural coerente, um primeiro monólito modular executável e evidências rastreáveis no Jira e no GitHub, conforme o Entregável 1 do Canvas.

# 2. Entradas, escopo e premissas

## 2.1 Escopo funcional do MVP

Cadastrar e consultar empresas, departamentos e usuários.

Cadastrar e consultar ferramentas de IA vinculadas a uma empresa.

Cadastrar, versionar e consultar políticas de uso de IA.

Registrar dados iniciais de uso ou consumo e produzir alertas.

Disponibilizar indicadores básicos para gestores e administradores.

Executar um fluxo demonstrável com configuração reproduzível.

## 2.2 Fora do escopo imediato

Decomposição do núcleo em microsserviços independentes.

Alta disponibilidade, mensageria distribuída e escalabilidade automática.

Integrações produtivas com todos os fornecedores de IA.

Interface definitiva, design system completo ou operação em produção.

Modelo de Machine Learning produtivo; o Entregável 1 exige definição e preparação, não produção.

# 3. Linha de base do repositório

O diagnóstico diferencia o que existe no código da arquitetura-alvo. Isso evita que os diagramas apresentem componentes como concluídos quando ainda são planejados.

| Área | Estado observado | Ação necessária |
| --- | --- | --- |
| Estrutura | Pacotes por domínio para empresa, departamento, usuário e política. | Formalizar fachadas públicas e limites entre módulos. |
| Ferramenta IA | Somente enum TipoFerramentaIA. | Criar entidade, contratos, serviço, repository e testes. |
| Política | Duas entidades PoliticaUso para a mesma tabela. | Consolidar no módulo politica e remover duplicidade. |
| Inicialização | Classe principal e teste de contexto não estão consolidados em develop. | Reconciliar branches e restaurar execução reproduzível. |
| Testes e CI | Sem testes automatizados suficientes e sem pipeline versionado. | Criar teste-base, testes dos módulos e pipeline de PR. |
| Segurança | Senha de usuário é armazenada e retornada sem proteção adequada. | Aplicar hash, DTO de resposta e impedir exposição. |
| Node.js | Componente de alertas ainda não existe. | Definir contrato, implementar e integrar após a arquitetura. |

# 4. Direção arquitetural

Núcleo: monólito modular Spring Boot, uma unidade principal de negócio e implantação.

Organização: módulos de negócio com controller, DTO, fachada/serviço, domínio e repository próprios.

Persistência: PostgreSQL compartilhado no MVP, com cada tabela sob responsabilidade de um único módulo.

Integração Node: REST síncrono por meio de um gateway, seguindo o exemplo acadêmico de Alert Service.

Execução: Docker Compose para API, banco e Alert Service; interface web quando o protótipo for versionado.

Evolução: serviços separados somente quando um ASR justificar autonomia de deploy, dados ou escala.

Figura 1 - Trilha e dependências técnicas do MVP.

# 5. Plano de trabalho

| Etapa | Objetivo | Trabalho | Critério de saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Estabilizar base | Build, classe principal, configuração, PostgreSQL, teste de contexto e CI. | Clone limpo testa e inicia conforme README. |
| 1 | Arquitetura | Finalizar SCRUM-150, SCRUM-106, SCRUM-105 e decisão do Node. | Documentos coerentes entre si e com ADR-001. |
| 2 | Domínio | Completar empresa e ferramenta; corrigir política e fronteiras entre módulos. | CRUDs centrais com validação e testes. |
| 3 | Alertas | Implementar Alert Service, cliente Spring e testes de contrato. | Fluxo REST reproduzível com falhas controladas. |
| 4 | Qualidade | Plano de testes, processos, métricas, CMMI e rastreabilidade. | Matriz requisito-critério-teste-evidência. |
| 5 | Homologação | Integrar incrementos, revisar documentação, protótipo e pacote do Canvas. | SCRUM-77 homologada e versão demonstrável. |

# 6. Cronograma de curto prazo

| Quando | Prioridade | Entregas verificáveis |
| --- | --- | --- |
| 2 set. | Arquitetura e documentação | Revisar 150/106/105; estabilizar develop; fechar decisão Node. |
| 3 set. | Execução e evidências | Build reproduzível, correções bloqueantes, C4 final, qualidade, wireframes e testes. |
| 4 set. até 13h30 | Empacotamento | Gerar PDFs, conferir links, montar ZIP do grupo e validar submissão. |
| Após D1 | Incremento funcional | Implementar domínio restante, Alert Service e integrações sem comprometer a base. |

# 7. Dependências entre Scrums

| Sequência | Dependência | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 150 -> 106 | Planejamento antes do detalhamento | A arquitetura precisa responder a escopo, riscos e prioridades. |
| 106 -> 105 | Decisão antes da representação | O C4 documenta a arquitetura decidida, não substitui a decisão. |
| 106 -> 159 -> 109 | Contrato antes do código Node | Evita implementar um serviço incompatível com o monólito modular. |
| 54/86 -> 77 | Domínio antes da homologação | O MVP agrega incrementos menores já testados. |
| 132 -> 133 -> 134 -> 135 -> 136 | Problema, modelo, cenário, validação e documento | Mantém rastreabilidade do modelo matemático. |

# 8. Estratégia de engenharia

## 8.1 Branches e Pull Requests

Criar uma branch por tarefa a partir de develop, com a chave Jira no nome.

Usar commits pequenos e incluir a chave Jira na mensagem.

Abrir PR para develop com objetivo, riscos, passos de teste e evidências.

Exigir revisão humana e pipeline aprovado antes do merge.

Usar a SCRUM-77 para homologação e Release PR, não como branch contendo todo o desenvolvimento.

## 8.2 Configuração e implantação

Credenciais somente por variáveis de ambiente; versionar apenas um arquivo de exemplo.

Health checks para API, banco e Alert Service.

Docker Compose com dependências condicionadas à saúde dos serviços.

README com comandos de teste, execução local e diagnóstico de erros comuns.

# 9. Estratégia de testes e evidências

| Nível | Mínimo exigido | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Unidade | Regras de domínio e serviços sem infraestrutura. | Relatório de testes no pipeline. |
| Integração | Repositories, validações e contrato REST Spring-Node. | Logs e relatório automatizado. |
| API | Sucesso, dados inválidos, inexistentes e conflitos. | Coleção de requisições ou teste automatizado. |
| Arquitetura | Ausência de dependências proibidas e duplicidade de entidades. | Teste arquitetural e revisão do C4. |
| Aceitação | Fluxos do MVP conforme critérios do backlog. | Vídeo, captura e matriz de rastreabilidade. |

# 10. Riscos e respostas

| Risco | Impacto | Resposta |
| --- | --- | --- |
| Divergência main/develop | Aplicação não executável ou perda de arquivos. | Reconciliar por PR antes de ampliar funcionalidades. |
| Limites apenas nominalmente modulares | Acoplamento entre repositories de módulos. | Criar fachadas públicas e teste arquitetural. |
| Node conflitar com ADR-001 | Arquitetura incoerente. | Tratá-lo como Alert Service auxiliar e registrar decisão complementar. |
| Tarefas sem critérios | Conclusão subjetiva e retrabalho. | Adicionar critérios verificáveis e evidências a cada card. |
| Senha e dados sensíveis | Falha grave de segurança. | Hash, DTOs de resposta e revisão bloqueante. |
| Prazo curto do Canvas | Documentos ou build incompletos. | Priorizar artefatos obrigatórios e base executável antes de expansão. |

# 11. Definition of Done

Critérios de aceite descritos e atendidos.

Código respeita fronteiras de módulo e contratos públicos.

Testes relevantes criados e executados; pipeline aprovado.

Configuração, contrato e decisões atualizados na documentação.

Nenhum segredo, senha em texto aberto ou artefato local foi versionado.

Branch, commits, PR e evidências contêm a chave Jira.

Alteração revisada por outra pessoa e demonstrável em clone limpo.

# 12. Critérios de aceite da SCRUM-150

O documento apresenta escopo, premissas, arquitetura, etapas, dependências, riscos e Definition of Done.

A sequência é compatível com o Entregável 1 do Canvas e com a ADR-001.

O planejamento distingue claramente estado atual, arquitetura-alvo e trabalho futuro.

As integrações Spring Boot, PostgreSQL e Node.js possuem ordem e critérios de saída.

A equipe revisou responsáveis, prazos e evidências antes de publicar no Jira ou GitHub.

# Referências e fontes consultadas

Canvas ESPM. Deliverables 1 (Entregáveis 1) - Todas as Disciplinas. Curso GTECHSP-TI4A-2592, atividade 293213.

LELES, Andréia Damasio de. Introdução à Arquitetura de Software - C4_v1. Material da disciplina Modelagem e Construção de Software, 2026.

LELES, Andréia Damasio de. Monólitos em Camadas x Monólito Modular x Microservices. Material da disciplina, 2026.

LELES, Andréia Damasio de. Monólitos em camadas e microservices: integração com Node via RestClient. Material da disciplina, 2026.

ESPM. PI-IV - Projeto Estudo de Caso v2. Projeto Integrado IV, 2026.

HestIA. ADR-001 - Adotar monólito modular com camadas internas por módulo de negócio. Status: aceita, 30 ago. 2026.

Jira Projeto_SM. SCRUM-105, SCRUM-106 e SCRUM-150. Consultado em 2 set. 2026.

Repositório local HestIA. Snapshot técnico de origin/develop e branch local de documentação, consultado em 2 set. 2026.

BROWN, Simon. The C4 Model for Visualising Software Architecture. c4model.com.